| Bé x©y dùng Sè: /2015/TT-BXD | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2015 |
| --- | --- |

Th«ng t­

H­íng dÉn mét sè néi dung vÒ hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 62/2013/N§-CP ngµy 25/6/2013 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 37/2015/N§-CP ngµy 22/4/2015 cña ChÝnh phñ Quy định chi tiết về Hîp ®ång x©y dùng;

Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ x©y dùng.

Bé tr­ëng Bé X©y dùng h­íng dÉn mét sè néi dung cña c¸c hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng nh­ sau:

## Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t­îng ¸p dông

1. Th«ng t­ nµy h­íng dÉn mét sè néi dung cña c¸c hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng gåm: t­ vÊn kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh; t­ vÊn lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi x©y dùng, t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ t­ vÊn x©y dùng) thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:

## a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

## b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại điểm a, b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng vốn nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Thông tư này.

3. §èi víi dù ¸n sö dông vèn ODA, nÕu ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã.

## Các loại hợp đồng tư vấn

1. Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng tư vấn có các loại sau:

a) Khảo sát xây dựng.

b) Lập dự án đầu tư xây dựng.

c) Thiết kế công trình xây dựng;

d) Giám sát thi công xây dựng và thiết bị

đ) Các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư xây dựng;

2. Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng hợp đồng tư vấn xây dựng gồm:

a) Hợp đồng trọn gói.

b) Hợp đồng theo thời gian.

c) Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

đ) Hợp đồng theo giá kết hợp.

## Hå s¬ hîp ®ång vµ thø tù ­u tiªn

## 1. Hå s¬ hîp ®ång bao gåm hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng cã néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 141 LuËt X©y dùng sè 50/2014/QH13 vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång.

## 2. C¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng bao gåm:

## V¨n b¶n th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu.

## §iÒu kiÖn cô thÓ, c¸c ®iÒu kho¶n tham chiÕu.

## §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång.

## Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.

## Hå s¬ dù thÇu hoÆc hå s¬ ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu.

## ®) Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (®èi víi t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh) ®­îc duyÖt.

## Biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång, c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung hîp ®ång.

## C¸c phô lôc cña hîp ®ång.

## C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan.

3. Thø tù ­u tiªn ¸p dông c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång do c¸c bªn tho¶ thuËn. Tr­êng hîp c¸c bªn kh«ng cã tháa thuËn th× ¸p dông theo thø tù nªu t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy.

## Quản lý thực hiện hợp đồng

1. Quản lý thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

2. Nội dung cụ thể về quản lý thực hiện hợp đồng gồm:

a) Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: Thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các bên phải quy định trong hợp đồng tiến độ thực hiện hợp đồng, thời điểm nghiệm thu, thời điểm báo cáo, bàn giao sản phẩm. Trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của bên giao thầu thì bên giao thầu phải gia hạn hợp đồng và thanh toán các chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có). Trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu tư vấn thì nhà thầu tư vấn phải tự chịu các chi phí phát sinh do mình gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

b) Quản lý về chất lượng: Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các sản phẩm tư vấn phải đảm bảo chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhà thầu tư vấn phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải có biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).

c) Quản lý khối lượng và giá hợp đồng: Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các bên có trách nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đối với các khối lượng phát sinh (nếu có), các bên phải thống nhất khối lượng, giá cả và chi phí phát sinh trước khi thực hiện.

Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết: Trường hợp công việc đã có trong hợp đồng thì xác định theo giá trong hợp đồng. Trường hợp công việc phát sinh không có trong hợp đồng, các bên căn cứ các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí cho các công việc phát sinh, làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.

d) Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường: Thực hiện theo Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Nhà thầu lập dự án, thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu và an toàn và môi trường đối với dự án và công trình xây dựng. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh bao gồm chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Chủ đầu tư kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện việc bảo vệ môi trường xung quanh theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

## Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của tư vấn khảo sát xây dựng

1. Nội dung, khối lượng công việc khảo sát xây dựng được thực hiện tương ứng với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình phù hợp với tiêu chuẩn khảo sát xây dựng từng loại công trình xây dựng.

2. Tùy theo loại công trình xây dựng, khảo sát xây dựng đối với gói thầu có thể bao gồm một số hoặc toàn bộ các công việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát khí tượng thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình. Tài liệu khảo sát được tổng hợp thành báo cáo kỹ thuật, trong đó phải cung cấp số liệu cần thiết để thực hiện các giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Nội dung công việc khảo sát xây dựng nhà thầu tư vấn thực hiện có thể bao gồm:

- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.

- Khảo sát khái quát hiện trường.

- Xây dựng lưới trắc địa, lưới khống chế, đo vẽ thủy chuẩn. Lập lưới trắc địa đo vẽ mặt bằng và độ cao.

- Đo vẽ địa hình.

- Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.

- Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến.

- Đo vẽ địa chất công trình.

- Nghiên cứu địa vật lý.

- Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý đất, đá.

- Quan trắc lâu dài.

- Quan trắc thủy văn và khí tượng.

- Thực hiện các công tác về đo đạc thủy văn.

- Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Lập dự toán khảo sát xây dựng.

- Các công việc khảo sát xây dựng khác.

3. Sản phẩm của công việc tư vấn khảo sát xây dựng có thể bao gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng.

- Các phụ lục.

- Phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán khảo sát xây dựng.

## Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm chủ yếu của tư vấn thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng có thể bao gồm:

1. Thu thập, phân tích, nghiên cứu, xử lý số liệu, tài liệu và viết thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Nghiên cứu, phân tích sự cần thiết và mục tiêu đầu tư.

- Thu thập, đánh giá và phân tích số liệu về điều kiện tự nhiên, xã hội, địa chất, thủy văn.

- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

- Đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh.

- Lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng công trình.

- Lựa chọn địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

- Nghiên cứu phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.

- Nghiên cứu phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc.

- Nghiên cứu phương án khai thác dự án và sử dụng lao động.

- Nghiên cứu phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

- Nghiên cứu khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án.

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Thiết kế:

- Khảo sát thực địa để lập thiết kế cơ sở.

- Nghiên cứu danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

- Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình.

- Tính toán kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

- Thực hiện các bản vẽ thiết kế cơ sở với các kích thước chủ yếu, bao gồm:

Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.

Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.

Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.

Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình.

- Xác định tổng mức đầu tư của dự án.

3. Sản phẩm:

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở.

- Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

## Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của tư vấn thiết kế xây dựng công trình

1. Căn cứ vào Dự án và nhiệm vụ thiết kế được duyệt, nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện việc thiết kế xây dựng phù hợp với bước thiết kế, loại công trình xây dựng. Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế như sau:

- Khảo sát thực địa để lập thiết kế.

- Nghiªn cøu mèi liªn hÖ cña c«ng tr×nh víi quy ho¹ch x©y dùng t¹i khu vùc, c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa chÊt, thñy v¨n, thñy lùc, t¶i träng vµ t¸c ®éng, danh môc c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn ®­îc ¸p dông

- X¸c ®Þnh tuyÕn c«ng tr×nh, cao ®é vµ to¹ ®é x©y dùng, ph­¬ng ¸n xö lý c¸c ch­íng ng¹i vËt chÝnh trªn tuyÕn, hµnh lang b¶o vÖ tuyÕn vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c cña c«ng tr×nh.

- Nghiªn cøu ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc, mµu s¾c c«ng tr×nh, c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, m«i tr­êng, v¨n ho¸ x· héi t¹i khu vùc x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc.

- TÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, ph­¬ng ¸n gia cè nÒn, mãng, lo¹i vËt liÖu chñ yÕu sö dông cho c«ng tr×nh, ph­¬ng ¸n phßng chèng ch¸y næ, sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng.

- §Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng, vËn chuyÓn thiÕt bÞ, chØ dÉn ký thuËt.

- TÝnh to¸n vµ lµm râ ph­¬ng ¸n lùa chän s¶n xuÊt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lùa chän thiÕt bÞ, so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kiÓm tra c¸c sè liÖu lµm c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi dung mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ ch­a thÓ hiÖn ®­îc vµ c¸c néi dung kh¸c theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.

- Nghiªn cøu quy tr×nh vËn hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh.

- Thùc hiÖn c¸c b¶n vÏ:

C¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn chi tiÕt vÒ c¸c kÝch th­íc, th«ng sè kü thuËt chñ yÕu, vËt liÖu chÝnh.

MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh trªn b¶n ®å.

TriÓn khai tæng mÆt b»ng (x¸c ®Þnh vÞ trÝ x©y dùng, diÖn tÝch chiÕm ®Êt, diÖn tÝch x©y dùng, mËt ®é x©y dùng, hÖ sè sö dông ®Êt, chØ giíi x©y dùng, cao ®é x©y dùng...).

C¸c mÆt b»ng, mÆt ®øng vµ mÆt c¾t chÝnh cña c¸c h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh.

KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, gia cè nÒn, mãng, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng.

Chi tiÕt c¸c liªn kÕt ®iÓn h×nh, c¸c chi tiÕt phøc t¹p.

Bè trÝ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ.

Gi¶i ph¸p kü thuËt cña c¸c hÖ thèng kü thuËt c¬ ®iÖn bªn trong c«ng tr×nh.

B¶o vÖ m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y næ, an toµn vËn hµnh.

ThiÕt kÕ c¬ khÝ (nÕu cã).

ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

- Thuyết minh thiết kế, các chỉ dẫn.

- LËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh.

3. Sản phẩm của công tác thiết kế gồm:

- Bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế.

- Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Dự toán xây dựng công trình.

## Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

1. C«ng t¸c t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o viÖc nghiÖm thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng c¸c c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p cña nhµ thÇu thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, phï hîp víi quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc ¸p dông, c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng vµ phï hîp víi néi dung hîp ®ång ký kÕt gi÷a c¸c bªn.

2. Néi dung vµ khèi l­îng c«ng viÖc t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ bao gåm:

- Gi¸m s¸t thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng t¸c theo ®óng thiÕt kÕ, quy chuÈn vµ tiªu chuÈn x©y dùng.

- KiÓm tra, gi¸m s¸t biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thi c«ng.

- Gi¸m s¸t ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng.

- KiÓm tra, x¸c nhËn khèi l­îng thùc tÕ thi c«ng tõng c«ng viÖc, h¹ng môc, cÊu kiÖn.

- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t th­êng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr­êng. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh.

- Tr­êng hîp cã sù thay ®æi vÒ thiÕt kÕ yªu cÇu ®¬n vÞ thiÕt kÕ cung cÊp hå s¬ thiÕt kÕ söa ®æi (bæ xung) ®· ®­îc sù chÊp thuËn cña chñ ®Çu t­ duyÖt.

- Tr­êng hîp cã sù thay ®æi vÒ chñng lo¹i vËt liÖu thi c«ng x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt hoÆc s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm cung cÊp cho c«ng tr×nh ph¶i cã sù chÊp thuËn cña chñ ®Çu t­ vÒ sù thay ®æi.

- B¸o c¸o ®Þnh kú: Cung cÊp cho chñ ®Çu t­, nhµ thÇu thi c«ng c¸c B¸o c¸o ®Þnh kú hµng tuÇn vÒ c¸c c«ng viÖc do bé phËn thi c«ng ®· vµ ®ang thùc hiÖn t¹i c«ng tr­êng (trong ®ã cã b¸o c¸o c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ ®­îc nghiÖm thu trong thêi h¹n ®Þnh kú, nhËn xÐt cña bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng vÒ chÊt l­îng c«ng viÖc, tiÕn ®é thi c«ng c¸c bé phËn vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. §Ò nghÞ nhµ thÇu thi c«ng, nhµ thÇu thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t­ kÕt hîp gi¶i quyÕt nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh).

- B¸o c¸o nghiÖm thu tõng h¹ng môc: Sau mçi c«ng ®o¹n thi c«ng ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt vµ chÊt l­îng còng nh­ khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, nhËn xÐt vµ ®­a ra ph­¬ng h­íng thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n tiÕp theo.

- C«ng t¸c nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng viÖc hoµn thµnh, giai ®o¹n x©y dùng vµ tæng thÓ t¹i hiÖn tr­êng ®­îc lËp biªn b¶n theo qui ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan cña Nhµ n­íc víi ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c bªn cã liªn quan.

- Tham gia c¸c cuéc häp giao ban ®Þnh kú: C¸c bªn sÏ lÇn l­ît tiÕn hµnh xem xÐt qu¸ tr×nh thi c«ng trong thêi gian tiÕn hµnh thi c«ng tõ cuéc häp giao ban tr­íc, gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c x¶y ra, xem xÐt vµ ®Ò ra biÖn ph¸p ph­¬ng h­íng tiÕn hµnh thi c«ng giai ®o¹n tiÕp theo. C¸c cuéc häp giao ban ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n cã ch÷ ký cña c¸c bªn liªn quan.

- B¶o qu¶n tµi s¶n: T­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm tu©n theo yªu cÇu vÒ b¶o mËt hå s¬ thi c«ng, b¶o ®¶m an toµn ®èi víi tµi s¶n cña chñ ®Çu t­, nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc thi c«ng, c¸c cÊu kiÖn b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm t¹i c«ng tr­êng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng.

## Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nghiÖm thu, bµn giao s¶n phÈm hîp ®ång t­ vÊn

## 1. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hîp ®ång t­ vÊn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 37/2015/N§-CP.

## 2. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm t­ vÊn ph¶i phï hîp víi néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt; ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ quy chuÈn, tiªu chuÈn; ®¶m b¶o ®Çy ®ñ néi dung theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

3. C¸c bªn ph¶i thèng nhÊt c¨n cø ®Ó nghiÖm thu; tháa thuËn vÒ quy tr×nh nghiÖm thu, bµn giao s¶n phÈm.

a) C¨n cø nghiÖm thu s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng:

- Hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng.

- NhiÖm vô vµ ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc duyÖt ®èi víi t­ vÊn kh¶o s¸t x©y dùng; NhiÖm vô t­ vÊn lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®­îc duyÖt ®èi víi t­ vÊn lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi; NhiÖm vô thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, thiÕt kÕ c¸c b­íc tr­íc ®ã ®· ®­îc phª duyÖt ®èi víi t­ vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng.

- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®­îc ¸p dông.

- Hå s¬ b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ®èi víi t­ vÊn kh¶o s¸t x©y dùng; Hå s¬ B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®èi víi t­ vÊn lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi; Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi t­ vÊn thiÕt kÕ x«ng t×nh x©y dùng.

b) Bªn giao thÇu vµ nhµ thÇu t­ vÊn ph¶i tháa thuËn sè lÇn nghiÖm thu trong hîp ®ång, c¸c tµi liÖu bµn giao t¹i thêi ®iÓm nghiÖm thu. Nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng nhµ thÇu ph¶i hoµn chØnh theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn trong Hîp ®ång.

c) Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh lµ biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh.

## Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång

## 1. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång t­ vÊn x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 37/2015/N§-CP.

## 2. C¸c bªn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn c¸c mèc hoµn thµnh, bµn giao c«ng viÖc, s¶n phÈm chñ yÕu.

## 3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được trong các trường hợp sau:

## a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

## b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc của chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

## c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng đối với công việc khảo sát xây dựng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.

## 4. C¸c bªn ph¶i quy ®Þnh râ c¸c tr­êng hîp ®­îc ®iÒu chØnh thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì bên giao thầu và nhà thầu tư vấn thoả thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. ViÖc ®iÒu chØnh tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng ®­îc lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång nÕu viÖc chËm trÔ do lçi cña nhµ thÇu t­ vÊn.

## Gi¸ hîp ®ång

## Giá hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Trong hợp đồng tư vấn có thể có một hoặc nhiều hình thức giá hợp đồng. Các bên căn cứ vào nội dung công việc để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp. Đối với các công việc tư vấn đã xác định rõ nội dung công việc, khối lượng công việc thực hiện, thời gian hoàn thành công việc thì có thể áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói. Đối với các công việc chưa xác định rõ nội dung, khối lượng, thời gian hoàn thành công việc thì có thể áp dụng hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh hoặc giá hợp đồng theo thời gian.

## 1. Gi¸ hîp ®ång

## Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng.

Giá hợp đồng trọn gói có thể áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng tư vấn xây dựng.

## Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng. Đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng.

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định có thể áp dụng cho hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

## Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng được điều chỉnh giá.

## Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh áp dụng cho các gói thầu chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh có thể áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng tư vấn xây dựng.

## Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia, các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc tính theo tháng, tuần, ngày, giờ.

## Mức thù lao cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan được thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế.

## Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia bao gồm: chi phí đi lại, văn phòng làm việc và chi phí hợp lý khác.

đ) Giá hợp đồng theo giá kết hợp là loại giá hợp đồng được sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu tại điểm a, b, c và d khoản này.

## 2. Néi dung cña gi¸ hîp ®ång:

a) Chi phÝ chuyªn gia, chi phÝ vËt t­ vËt liÖu, m¸y mãc, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ kh¸c, chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.

      - Chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc hoµn chØnh s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng sau c¸c cuéc häp, b¸o c¸o, kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, phª duyÖt.

c) Chi phÝ ®i thùc ®Þa.

      - Chi phÝ ®i l¹i khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu, xö lý v­íng m¾c trong hå s¬ thiÕt kÕ ®èi víi t­ vÊn thiÕt kÕ vµ lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt.

®) Chi phÝ kh¸c cã liªn quan.

3. Gi¸ hîp ®ång kh«ng bao gåm:

a) Chi phÝ cho c¸c cuéc häp cña chñ ®Çu t­ ®Ó xem xÐt c¸c ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu.

b) Chi phÝ lÊy ý kiÕn, thÈm tra, phª duyÖt...

## Thanh to¸n hîp ®ång

## TiÕn ®é thanh to¸n

C¸c bªn ph¶i tháa thuËn trong hîp ®ång vÒ sè lÇn thanh to¸n, giai ®o¹n thanh to¸n, thêi ®iÓm thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n, hå s¬ thanh to¸n vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n.

## Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc  khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

## 2. Hå s¬ thanh to¸n gåm:

a) §èi víi hîp ®ång trän gãi:

- Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh trong giai ®o¹n thanh to¸n.

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi l­îng ph¸t sinh (nÕu cã) ngoµi ph¹m vi hîp ®ång.

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n.

b) §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh:

- Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh thùc tÕ theo tháa thuËn trong hîp ®ång.

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ nh÷ng c«ng viÖc ch­a cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång (nÕu cã).

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n.

c) §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh:

- Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh thùc tÕ theo tháa thuËn trong hîp ®ång.

- B¶ng tÝnh ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh do tr­ît gi¸ (®¬n gi¸ thanh to¸n) theo tháa thuËn trong hîp ®ång

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ nh÷ng c«ng viÖc ch­a cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång (nÕu cã).

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n.

d) §èi víi hîp ®ång theo thêi gian:

- Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế hoặc bảng chấm công (theo tháng, tuần, ngày, giờ) tương ứng với kết quả công việc trong giai đoạn thanh toán.

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi l­îng ph¸t sinh (nÕu cã) ngoµi ph¹m vi hîp ®ång.

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n.

## §iÒu chØnh hîp ®ång

## Điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 và 39 nghị định 37/2015/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng của Bộ Xây dựng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng bao gồm điều chỉnh khối lượng công việc, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng và điều chỉnh các nội dung khác của hợp đồng.

1. Điều chỉnh khối lượng

Khi phát sinh khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn đã ký kết thì các bên phải thỏa thuận trước khi thực hiện công việc. Đối với các công việc đã có đơn giá trong hợp đồng thì thực hiện theo đơn giá trong hợp đồng. Đối với công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên xác định trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng và quy định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Điều chỉnh tiến độ

Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ của hợp đồng do lỗi của nhà thầu tư vấn thì nhà thầu tư vấn chịu thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng không do lỗi của nhà thầu tư vấn thì giá hợp đồng được điều chỉnh căn cứ chi phí công việc tư vấn tại thời điểm thực hiện và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Khi kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång so víi thêi gian ®· tháa thuËn trong hîp ®ång kh«ng do lçi cña nhµ thÇu, th× bªn giao thÇu vµ nhµ thÇu c¨n cø néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn, møc thï lao chuyªn gia, c¸c kho¶n ngoµi møc thï lao chuyªn gia quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ thêi gian kÐo dµi t­¬ng øng ®Ó tháa thuËn chi phÝ tr­íc khi thùc hiÖn

3. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng.

4. Điều chỉnh các nội dung khác của hợp đồng tư vấn: Khi điều chỉnh các nội dung khác ngoài các nội dung tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này và không làm thay đổi phạm vi, đối tượng điều chỉnh thì các bên xem xét thỏa thuận để ký phụ lục bổ sung hợp đồng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

## QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu

1. QuyÒn cña nhµ thÇu:

## a) Yªu cÇu chñ ®Çu t­ cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn nhiÖm vô t­ vÊn ®­îc giao.

## b) §Ò xuÊt c¸c c«ng viÖc ch­a ®­îc chñ ®Çu t­ ®­a vµo hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu hoÆc thay ®æi khi ph¸t hiÖn yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng.

## c) §­îc b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, quyÒn t¸c gi¶.

## d) Tõ chèi thùc hiÖn c«ng viÖc kh«ng hîp lý ngoµi néi dung Hîp ®ång vµ nh÷ng yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt cña chñ ®Çu t­.

e) §­îc quyÒn yªu cÇu chñ ®Çu t­ thanh to¸n ®óng h¹n, yªu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n l·i vay do chËm thanh to¸n theo quy ®Þnh.

g) §èi víi t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh:

- Tham gia nghiÖm thu, x¸c nhËn khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh.

- T¹m dõng thi c«ng khi ph¸t hiÖn c«ng tr×nh cã nguy c¬ mÊt an toµn hoÆc nhµ thÇu thi c«ng sai thiÕt kÕ.

2. NghÜa vô cña nhµ thÇu:

a) §¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn theo hîp ®ång ph¶i phï hîp víi luËt ph¸p vµ ®¶m b¶o r»ng t­ vÊn phô (nÕu cã), nh©n sù cña t­ vÊn vµ t­ vÊn phô sÏ lu«n tu©n thñ luËt ph¸p.

b) Thùc hiÖn t­ vÊn x©y dùng theo ®óng néi dung vµ khèi l­îng c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông quy chuÈn, tiªu chuÈn Nhµ n­íc.

c) §Ò xuÊt, bæ sung c«ng viÖc khi ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc t­ vÊn.

Thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm t­ vÊn. S¶n phÈm t­ vÊn ph¶i ®­îc c¸c chuyªn gia cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt thùc hiÖn, mang l¹i hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ ®Ó hoµn thµnh Dù ¸n. Nhµ thÇu sÏ lu«n lu«n ñng hé, b¶o vÖ lîi Ých vµ quyÒn lîi hîp ph¸p cña chñ ®Çu t­.

## d) Nép cho chñ ®Çu t­ c¸c b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu víi sè l­îng vµ thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång. Nhµ thÇu th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc t­ vÊn cã thÓ lµm chËm trÔ hoÆc c¶n trë viÖc hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo tiÕn ®é vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p thùc hiÖn.

## ®) Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ giao nép c¸c s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng. Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm tr×nh bµy vµ b¶o vÖ c¸c quan ®iÓm vÒ c¸c néi dung cña c«ng viÖc t­ vÊn trong c¸c buæi häp tr×nh duyÖt cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn do chñ ®Çu t­ tæ chøc.

### Nhµ thÇu s¾p xÕp, bè trÝ nh©n lùc cña m×nh hoÆc cña nhµ thÇu phô cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt nh­ danh s¸ch ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn.

## f) Ph¶i cam kÕt khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, nhµ thÇu hoÆc nhµ thÇu phô sÏ cö ®¹i diÖn cã ®ñ thÈm quyÒn, n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cßn v­íng m¾c t¹i bÊt kú thêi ®iÓm theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ (kÓ c¶ ngµy nghØ) cho tíi ngµy nghiÖm thu s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng ®èi víi t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ (ngµy hoµn thµnh vµ bµn giao c«ng tr×nh ®èi víi t­ vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng).

### Tu©n thñ sù chØ ®¹o vµ h­íng dÉn cña chñ ®Çu t­, trõ nh÷ng h­íng dÉn hoÆc yªu cÇu tr¸i víi luËt ph¸p hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc.

## h) Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬, tµi liÖu phôc vô cho c¸c cuéc häp, b¸o c¸o, thÈm ®Þnh ... víi sè l­îng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.

i) TÊt c¶ s¶n phÈm cuèi cïng khi bµn giao cho chñ ®Çu t­ ph¶i phï hîp víi hîp ®ång, cã ®ñ c¨n cø ph¸p lý vµ ®­îc chñ ®Çu t­ nghiÖm thu. S¶n phÈm giao nép cuèi cïng theo Hîp ®ång sÏ lµ tµi s¶n cña chñ ®Çu t­.

j) Tham gia nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n, nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.

k) Nhµ thÇu kh«ng ®­îc tiÕt lé bÊt kú th«ng tin bÝ mËt hay ®éc quyÒn nµo liªn quan ®Õn c«ng viÖc t­ vÊn, Hîp ®ång hay c¸c ho¹t ®éng c«ng viÖc cña chñ ®Çu t­ khi ch­a ®­îc chñ ®Çu t­ ®ång ý vµ chÊp thuËn tr­íc b»ng v¨n b¶n.

l) Nhµ thÇu ph¶i tù thu xÕp ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, chç ¨n ë khi ph¶i lµm viÖc xa trô së cña m×nh.

m) ChÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vÒ quan hÖ giao dÞch, thùc hiÖn c«ng viÖc vµ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo hîp ®ång víi chñ ®Çu t­.

### Nhµ thÇu ®­îc ký hîp ®ång víi nhµ thÇu phô (nÕu cã) víi ®Çy ®ñ Phô lôc c«ng viÖc giao cho nhµ thÇu phô theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vÒ tiÕn ®é, chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc do nhµ thÇu phô thùc hiÖn.

### Båi th­êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra khi thùc hiÖn kh«ng ®óng néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn.

### Thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña Hîp ®ång:

Nhµ thÇu ph¶i thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn toµn bé c¸c vÊn ®Ò cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é, gi¸ hîp ®ång hoÆc tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu theo hîp ®ång, hoÆc c¸c rñi ro cã thÓ ph¸t sinh cho nhµ thÇu trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång nµy.

Tr­êng hîp lçi trong viÖc thu thËp th«ng tin, hoÆc bÊt kú vÊn ®Ò nµo kh¸c cña nhµ thÇu ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc t­ vÊn theo c¸c ®iÒu kho¶n ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång nµy, nhµ thÇu ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.

q) Gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh (®èi víi t­ vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt).

r) Tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång. NÕu trong kho¶ng thêi gian nµy nhµ thÇu kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh­ nhµ thÇu ®· chÊp nhËn ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.

## QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t­

1. QuyÒn cña chñ ®Çu t­:

## a) Së h÷u vµ sö dông s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng theo hîp ®ång.

## b) Kh«ng nghiÖm thu s¶n phÈm t­ vÊn x©y dùng kh«ng ®¹t chÊt l­îng theo hîp ®ång.

## c) KiÓm tra c«ng viÖc t­ vÊn cña nhµ thÇu nÕu thÊy cÇn thiÕt. Thay ®æi hoÆc yªu cÇu thay ®æi c¸ nh©n t­ vÊn kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh.

d) Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung s¶n phÈm t­ vÊn.

®) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc yªu cÇu chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh.

2. NghÜa vô cña chñ ®Çu t­ :

### a) T¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓ vÒ giÊy phÐp lµm viÖc, thñ tôc h¶i quan, thuÕ... ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn.

### b) H­íng dÉn nhµ thÇu vÒ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn Dù ¸n vµ Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu); T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ thÇu ®­îc tiÕp cËn víi c«ng tr×nh, thùc ®Þa.

## c) Cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt theo ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn. Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vµ båi th­êng thiÖt h¹i vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña c¸c tµi liÖu do m×nh cung cÊp.

## d) Xem xÐt yªu cÇu, ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu liªn quan ®Õn thùc hiÖn c«ng viÖc t­ vÊn vµ phª duyÖt trong mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kh«ng lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn t­ vÊn x©y dùng.

## ®) Thanh to¸n cho nhµ thÇu toµn bé gi¸ hîp ®ång theo ®óng c¸c qui ®Þnh ®­îc tho¶ thuËn trong Hîp ®ång nµy.

## e) Cö nh÷ng c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ chuyªn m«n phï hîp víi tõng c«ng viÖc ®Ó lµm viÖc víi nhµ thÇu.

## Nhµ thÇu phô (nÕu cã)

## 1. §èi víi nhµ thÇu phô ch­a cã danh s¸ch trong Hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i tr×nh danh s¸ch, hå s¬ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu phô còng nh­ ph¹m vi c«ng viÖc mµ nhµ thÇu phô sÏ ®¶m nhËn ®Ó chñ ®Çu t­ xem xÐt chÊp thuËn tr­íc khi ký Hîp ®ång thÇu phô.

## 2. Nhµ thÇu ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vÒ chÊt l­îng, tiÕn ®é còng nh­ c¸c sai sãt cña nhµ thÇu phô.

3. Nhµ thÇu cam kÕt víi chñ ®Çu t­ r»ng sÏ thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c kho¶n chi phÝ cho nhµ thÇu phô ®­îc quy ®Þnh trong trong hîp ®ång thÇu phô.

## Nh©n lùc cña nhµ thÇu

1. Nh©n lùc cña nhµ thÇu vµ nhµ thÇu phô ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, cã chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh, tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm phï hîp vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc cña hä vµ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc trong ph¸p luËt x©y dùng.

2. Chøc danh, c«ng viÖc thùc hiÖn, tr×nh ®é vµ thêi gian dù kiÕn tham gia thùc hiÖn ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong hîp ®ång. Tr­êng hîp thay ®æi nh©n sù, nhµ thÇu ph¶i tr×nh bµy lý do, ®ång thêi cung cÊp lý lÞch cña ng­êi thay thÕ cho chñ ®Çu t­, ng­êi thay thÕ ph¶i cã tr×nh ®é t­¬ng ®­¬ng hoÆc cao h¬n ng­êi bÞ thay thÕ.

3. Chñ ®Çu t­ cã quyÒn yªu cÇu nhµ thÇu thay thÕ nh©n sù nÕu ng­êi ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ hoÆc kh«ng ®óng víi hå s¬ nh©n sù trong hîp ®ång.

4. Nhµ thÇu cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian lµm viÖc cña nh©n sù nÕu cÇn thiÕt nh­ng kh«ng lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång. Nh÷ng ®iÒu chØnh kh¸c chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn.

5. Tr­êng hîp thêi gian lµm viÖc cña nh©n sù ph¶i kÐo dµi hoÆc bæ sung nh©n sù v× lý do t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc ®· ®­îc tháa thuËn gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu th× chi phÝ ph¸t sinh cÇn thiÕt nµy sÏ ®­îc thanh to¸n trªn c¬ së néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt.

6. Nhµ thÇu tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc theo tiÕn ®é ®· tháa thuËn. Giê lµm viÖc, lµm viÖc ngoµi giê, thêi gian lµm viÖc, ngµy nghØ... thùc hiÖn theo Bé LuËt Lao ®éng. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc tÝnh thªm chi phÝ lµm ngoµi giê (gi¸ hîp ®ång ®· bao gåm chi phÝ lµm ngoµi giê).

## Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng

## 1. Rñi ro lµ nguy c¬ ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång. C¸c bªn ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c nguy c¬ rñi ro, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro, c¸c ph­¬ng ¸n qu¶n lý rñi ro cña m×nh.

2. Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác.

## 3. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn trong t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng:

a) Bªn bÞ ¶nh h­ëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång víi thêi gian sím nhÊt vµ ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÕt sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng vµo thêi gian sím nhÊt; cung cÊp b»ng chøng vÒ b¶n chÊt vµ nguyªn nh©n, ®ång thêi th«ng b¸o viÖc kh¾c phôc trë l¹i ®iÒu kiÖn b×nh th­êng vµo thêi gian sím nhÊt.

b) C¸c bªn sÏ thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m tèi ®a møc thiÖt h¹i do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra.

c) Trong tr­êng hîp x¶y ra bÊt kh¶ kh¸ng, c¸c bªn sÏ gia h¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång t­¬ng øng b»ng thêi gian diÔn ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh h­ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh

d) NÕu tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra mµ mäi nç lùc cña mét bªn hoÆc c¸c bªn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ vµ buéc ph¶i chÊm døt c«ng viÖc t¹i mét thêi ®iÓm bÊt kú, mét bªn sÏ göi th«ng b¸o viÖc chÊp døt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n cho bªn kia.

## 4. Thanh to¸n khi x¶y ra bÊt kh¶ kh¸ng

C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh hîp lý do nhµ thÇu ph¶i chÞu hËu qu¶ bÊt kh¶ kh¸ng ®Ó phôc håi ho¹t ®éng ®­îc chñ ®Çu t­ xem xÐt ®Ó thanh to¸n.

## QuyÕt to¸n vµ thanh lý Hîp ®ång

## 1. QuyÕt to¸n Hîp ®ång

Chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu tháa thuËn thêi gian nghiÖm thu hoµn thµnh toµn bé néi dung c«ng viÖc t­ vÊn theo hîp ®ång.

Khi nhËn ®­îc  Biªn b¶n nghiÖm thu vµ x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­ r»ng nhµ thÇu ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña hîp ®ång, nhµ thÇu sÏ tr×nh cho chñ ®Çu t­ tµi liÖu quyÕt to¸n hîp ®ång, hå s¬ quyÕt to¸n bao gåm:.

### a) Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh toµn bé néi dung c«ng viÖc t­ vÊn.

### b) B¶n x¸c nhËn gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã).

### c) B¶ng tÝnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n hîp ®ång trong ®ã nªu râ phÇn ®· thanh to¸n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i mµ chñ ®Çu t­ ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu.

Sau khi hai bªn ®· thèng nhÊt tµi liÖu quyÕt to¸n, chñ ®Çu t­ sÏ thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ cßn l¹i cña Hîp ®ång cho nhµ thÇu.

2. ViÖc thanh lý Hîp ®ång ph¶i ®­îc c¸c bªn hoµn tÊt trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång tõ ngµy c¸c bªn hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo Hîp ®ång.

## HiÖu lùc thi hµnh

1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ... / ... /2015 vµ thay thÕ cho Th«ng t­ sè 08/2011/TT-BXD ngµy 28/6/2011 cña Bé X©y dùng H­íng dÉn mÉu Hîp ®ång mét sè c«ng viÖc t­ vÊn x©y dùng.

## a) Các hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

## b) Các hợp đồng tư vấn xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

## c) Nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Thông tư này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã đóng thầu thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

2. Những nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này, căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để thực hiện.

3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé X©y dùng ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt./.

| N¬i nhËn: - Thñ t­íng, c¸c Phã Thñ t­íng CP; - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP; - H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; - V¨n phßng Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n­íc; - V¨n phßng Trung ­¬ng; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; - C«ng b¸o, Website cña ChÝnh phñ, Website BXD; - Côc kiÓm tra v¨n b¶n - Bé T­ ph¸p; - Së X©y dùng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; - C¸c ®¬n vÞ thuéc BXD; - L­u: VT, Vô PC, Vô KTXD (S). | KT. Bé tr­ëng THø tr­ëng Bïi Ph¹m Kh¸nh |
| --- | --- |