| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-BXD Dự thảo | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

BÁO CÁO

Đánh giá tác động việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Trong điều kiện nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân nói chung, cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội nói riêng.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn, trong đó có:

- 103 dự án dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn;

- 137 dự án dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn;

- 415 dự án dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn.

Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Như vậy, với số lượng căn hộ đã được khởi công và hoàn thành đến nay mới đạt khoảng 42,38% mục tiêu của Đề án đến năm 2025.

Bên cạnh đó, để đảm bảo phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội về cơ bản đã được các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ, có nhiều đổi mới và đồng bộ với các pháp luật có liên quan.

Mặc dù đã đạt một số kết quả quan trọng như đã nêu trên, tuy nhiên việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

(1) Chưa có Quỹ tài chính để hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các địa phương, doanh nghiệp triển khai các dự án nhà ở xã hội;

(2) Hiện nay việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Nhà ở 2023, với các hình thức: (i) Được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư khi có quyền sử dụng đất; (ii) Được chấp thuận làm chủ đầu tư khi chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu; (iii) Đấu thầu đối với trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm.

Việc đấu thầu để lựa chọn Chủ đầu tư mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất với pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên việc thực hiện quy định này sẽ phải thực hiện các thủ tục hành chính và mất nhiều thời gian.

(3) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư như các dự án nhà ở thương mại.

(4) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện lần lượt các thủ tục quy hoạch, thiết kế, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.

(5) Doanh nghiệp, các tổ chức trong khu công nghiệp không được thuê nhà ở xã hội của các chủ đầu tư để cho cá nhân là người lao động của mình để ở.

(6) Chưa có quy định để địa phương sử dụng Ngân sách nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ, tạo quỹ đất, giải phóng mặt bằng để phát triển nhà ở xã hội.

(7) Chưa có Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững.

Những vấn đề nêu trên đã đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép thí điểm: “Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội” nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời hoàn thành mục tiêu đã được đề ra tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu tổng thể

- Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để phát triển nhà ở xã hội.

- Thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội đồng thời có tác động kép: giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, gắn với việc hoàn thành mục tiêu thực hiện Đề án: “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, đồng thời cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, từ đó tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Thành lập “Quỹ phát triển nhà ở xã hội Quốc gia” từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác.

a) Xác định vấn đề

Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới đã chỉ đạo: “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước từ Trung ương và địa phương tương xứng, kịp thời để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội..”;  “Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội, hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững…”;

Hiện nay, trên cả nước có 42 Quỹ đang hoạt động, gồm 40 Quỹ Đầu tư phát triển, 01 Công ty 100% nhà nước (HFIC), 01 Quỹ phát triển đất nhận ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư phát triển (Quảng Bình). Mô hình hoạt động theo hình thức độc lập gồm Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành, đối với Công ty tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Một số quỹ đầu tư phát triển địa phương cũng đang triển khai đầu tư xây dựng, cho vay phát triển nhà ở xã hội như: Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh (hoạt động từ năm 2005) đến nay đã giải ngân cho hơn 5.500 đối tượng có thu nhập thấp vay với số tiền khoảng 2.800 tỷ đồng và có 04 Quỹ có hoạt động đầu tư trực tiếp nhà ở xã hội: Lào Cai, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đăk Lăk với tổng mức đầu tư 743 tỷ đồng và cung cấp 1.345 căn hộ nhà ở xã hội... Tuy nhiên, các quỹ này đều đang gặp khó khăn trong hoạt động do không được cấp bổ sung vốn, dẫn đến khó có thể cung cấp vốn ưu đãi để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững.

Bên cạnh đó, hiện nay một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) còn vướng mắc trong việc bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hỗ trợ với các dự án NƠXH cho thuê, thuê mua; hỗ trợ lãi suất cho vay không yêu cầu thế chấp.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nghiên cứu, thành lập “Quỹ phát triển Nhà ở xã hội Quốc gia” từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác để giải quyết các vướng mắc nêu trên và có nguồn vốn bền vững, dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội.

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1:  Thành lập “Quỹ phát triển Nhà ở xã hội Quốc gia” từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác

- Giải pháp 2: Không thành lập “Quỹ phát triển Nhà ở xã hội Quốc gia”

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

(d.1) Giải pháp 1: Thành lập “Quỹ phát triển Nhà ở xã hội Quốc gia” từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác

- Tác động về kinh tế:

+ Đối với nhà nước: tăng cường nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội.

+ Đối với doanh nghiệp: thu hút hơn nữa các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tăng nguồn cung nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội:

+ Đối với nhà nước: đảm bảo chính sách an sinh xã hội đã được đề ra tại các văn kiện, chỉ đạo của Đảng.

+ Đối với người dân và doanh nghiệp: đảm bảo người thu nhập thấp tiếp cận được với nhà ở xã hội có mức giá phù hợp với thu nhập.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật.

(d.2) Giải pháp 2: Không thành lập “Quỹ phát triển Nhà ở xã hội Quốc gia”

- Tác động về kinh tế: Chưa huy động được nhiều nguồn vốn dài hạn và bền vững cho phát triển nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội: Chưa đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: vẫn giữ nguyên các thủ tục hành chính hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 (thẩm quyền ban hành chính sách là của Quốc hội).

2. Về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

a) Xác định vấn đề

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593.428 căn, trong đó có: 103 dự án dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; 137 dự án dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 114.618 căn; 415 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 412.055 căn.

Như vậy, việc đầu tư, phát triển nhà ở xã hội còn chậm, thiếu nguồn cung nhà ở xã hội (với số lượng căn hộ đã được khởi công, hoàn thành đến nay mới đạt khoảng 35,6% mục tiêu của Đề án đặt ra đến năm 2025 là 428.000 căn), nguyên nhân chủ yếu do công tác đấu thầu để lựa chọn Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở sẽ phải thực hiện các thủ tục hành chính và mất nhiều thời gian (6 tháng đến 12 tháng).

Theo quy định tại Điều 84 Luật Nhà ở 2023, trường hợp có 02 Nhà đầu tư trở lên quan tâm thì phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, nhà nước quy định tỷ lệ lợi nhuận định mức của nhà đầu tư, nhà nước duyệt giá thành xây dựng, duyệt thẩm định giá bán và phê duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội nên việc đấu thầu chỉ làm kéo dài thời gian thực hiện dự án mà không đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, thậm chí là gây lãng phí nguồn lực đất đai do chậm được đưa vào sử dụng.

Trong quá trình tổ chức các hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã ghi nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, doanh nghiệp phản ánh hiện nay, quy định về trình tự thủ tục, thời gian để phát triển một dự án nhà ở xã hội là khá lớn. Theo ước tính trong trường hợp dự án nhà ở xã hội đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, đã có chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và được đưa và danh mục, kế hoạch sử dụng đất của địa phương thì thời gian thực hiện theo tuần tự từ bước chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi lựa chọn, ký kết được hợp đồng dự án với nhà đầu tư là khoảng gần 300 ngày.

Tại một số địa phương như Tp. Hồ Chí Minh, trong trường hợp triển khai linh hoạt các thủ tục song song và áp dụng thời gian thực hiện tối thiểu theo quy định thì tổng thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp mời quan tâm có từ 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu cũng là trên 200 ngày.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NOXH

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện (ngày) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hồ sơ cần chuẩn bị trước khi đấu thầu |  |  | Đã có |
| 1 | Quy hoạch xây dựng |  |  |  |
| 2 | Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở |  |  |  |
| 3 | Danh mục dự án thu hồi đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định thu hồi tài sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công |  |  |  |
| II | Chấp thuận chủ trương đầu tư và công bố danh mục dự án đầu tư kinh doanh |  | 45 |  |
| 1 | Tổ chức lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư | UBND quận - huyện, Sở XD | 10 |  |
| 2 | Thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư | Sở KHĐT | 30 |  |
| 3 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư | UBND tỉnh/TP | 5 |  |
| 4 | Công bố danh mục dự án đầu tư kinh doanh | UBND quận-huyện, Sở KHĐT |  | 5 ngày LV kể từ ngày QĐPD |
| II | Mời quan tâm |  | 81 | Điều 37 NĐ115/2024/NĐ-CP |
| 1 | Lập hồ sơ mời quan tâm | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời quan tâm) | 20 |  |
| 2 | Phê duyệt hồ sơ mời quan tâm | UBND tỉnh/TP | 5 |  |
| 3 | Thông báo mời quan tâm | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời quan tâm) | 1 |  |
| 4 | Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, sửa đổi | Nhà đầu tư | 30 |  |
| 5 | Mở thầu, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời quan tâm) | 10 |  |
| 6 | Trình phê duyệt kết quả | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời quan tâm) | 10 |  |
| 7 | Phê duyệt kết quả | UBND tỉnh/TP | 5 |  |
| 8 | Công khai kết quả mời quan tâm | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời quan tâm) |  |  |
| III | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | 160 |  |
| 1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | 50 |  |
| 1.1 | Lập, phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | 15 |  |
|  | Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) | 10 |  |
|  | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | UBND tỉnh/TP | 5 |  |
|  | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ lên mạng đấu thầu quốc gia | UBND tỉnh/TP |  | 5 ngày LV kể từ ngày QĐPD |
| 1.2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | 35 |  |
|  | Lập hồ sơ mời thầu | Tổ chuyên gia | 20 | Thuộc UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) |
|  | Thẩm định hồ sơ mời thầu | Tổ thẩm định | 10 |  |
|  | Phê duyệt hồ sơ mời thầu | UBND tỉnh/TP | 5 |  |
| 2 | Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | 45 |  |
|  | Mời thầu, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn nộp hồ sơ dự thầu | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) |  |  |
|  | Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, thay thế, rút hồ sơ dự thầu | Nhà đầu tư | 45 | Với đấu thầu trong nước |
| 3 | Đánh giá hồ sơ dự thầu |  | 20 |  |
|  | Mở thầu |  |  |  |
|  | Làm rõ hồ sơ dự thầu |  |  |  |
|  | Đánh giá hồ sơ dự thầu |  | 20 |  |
| 4 | Trình, thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | 25 |  |
|  | Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) | 10 |  |
|  | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư | Tổ thẩm định | 10 |  |
|  | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư | UBND tỉnh/TP | 5 |  |
|  | Đăng tải, công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) |  | 5 ngày LV kể từ ngày QĐPD |
| 5 | Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng |  | 20 |  |
|  | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) - Nhà đầu tư | 10 |  |
|  | Ký kết hợp đồng | UBND tỉnh/TP - Nhà đầu tư | 10 | Hoặc bên được ủy quyền |
|  | Đăng tải thông tin | UBND quận-huyện, Sở KHĐT (bên mời thầu) |  | 5 ngày LV kể từ ngày QĐPD |
| Tổng cộng thời gian đấu thầu lựa chọn NĐT trong trường hợp mời quan tâm có từ 2 NĐT đáp ứng yêu cầu |  |  | 286 |  |
| Tổng cộng thời gian trong trường hợp đấu thầu không mời quan tâm |  |  | 205 |  |
| Tổng cộng thời gian trong trường hợp chấp thuận NĐT thực hiện dự án theo Luật Đầu tư (kết quả mời quan tâm chỉ có 01 NĐT đáp ứng) |  |  | 176 |  |

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đề xuất thí điểm:

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng

(2) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang.

(3) Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính Công đoàn không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Đề xuất thí điểm việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng:

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng

(2) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang.

(3) Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính Công đoàn không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 84 Luật Nhà ở năm 2023.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

(d.1) Giải pháp 1: Đề xuất thí điểm việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng:

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng

(2) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang.

(3) Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính Công đoàn không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Tác động về kinh tế:

+ Đối với nhà nước: tăng cường nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội.

+ Đối với doanh nghiệp: thu hút hơn nữa các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tăng nguồn cung nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội:

+ Đối với nhà nước: đảm bảo chính sách an sinh xã hội đã được đề ra tại các văn kiện, chỉ đạo của Đảng.

+ Đối với người dân và doanh nghiệp:

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này sẽ làm giảm chi phí thủ tục hành chính, thời gian thực hiện thủ tục hành chính khi thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Do đó, việc thí điểm thực hiện thủ tục này không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

(d.2) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 84 Luật Nhà ở năm 2023.

- Tác động về kinh tế: chưa thu hút được các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội: chưa đảm bảo chính sách an sinh xã hội

- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: vẫn giữ nguyên các thủ tục hành chính hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: đồng bộ với pháp luật về đấu thầu.

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 (thẩm quyền ban hành chính sách là của Quốc hội).

3. Chính sách 3: Dự án nhà ở xã hội không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Văn bản giao chủ đầu tư thay thế văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

a) Xác định vấn đề

Theo quy định tại Điều 84 Luật Nhà ở 2023, trường hợp có 02 Nhà đầu tư trở lên quan tâm thì phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, nhà nước quy định tỷ lệ lợi nhuận định mức của nhà đầu tư, thẩm định giá bán, giá thuê mua, giá thuê và phê duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội nên việc đấu thầu chỉ làm kéo dài thời gian thực hiện dự án mà không đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

Đồng thời, theo quy định của Luật Đầu tư (Điều 31, 32) thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài đầu tư công phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đối với các dự án này đã được quản lý thông qua việc phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bố trí quỹ đất, đã được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng địa phương theo từng năm và cả giai đoạn. Do đó, việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư là không cần thiết.

Thời gian qua, một số dự án đầu tư xây dựng (Dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD) cũng đã được Chính phủ báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương cho phép không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 19/02/2025 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày thông qua), tại khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết đã quy định “Dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan”.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, kiến nghị dự án nhà ở xã hội không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; văn bản giao chủ đầu tư thay thế văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Dự án nhà ở xã hội không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; văn bản giao chủ đầu tư thay thế văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư tại Điều 31 và Điều 32.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

(d.1) Giải pháp 1: Dự án nhà ở xã hội không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; văn bản giao chủ đầu tư thay thế văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Tác động về kinh tế:

+ Đối với nhà nước: Giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, giảm khối lượng thực hiện cho các cơ quan công quyền.

+ Đối với doanh nghiệp: việc cắt giảm thủ tục này sẽ thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội: Việc thực hiện như đề xuất sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc phát triển nhà ở xã hội. Thu hút được nhiều nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đã được đề ra tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính. Việc thực hiện như đề xuất sẽ thực hiện giảm thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật, đồng thời không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

(d.2) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư tại Điều 31 và Điều 32.

- Tác động về kinh tế: Việc thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư tại Điều 31 và Điều 32 sẽ gây kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Không thu hút được các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải tăng chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện chấp thuận chủ trương dự án.

- Tác động về mặt xã hội: Việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội kéo dài sẽ không thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư tạo lập quỹ nhà ở có mức giá phù hợp với người thu nhập thấp. Dẫn đến thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, không đảm bảo chính sách an sinh xã hội đã được đề ra.

- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: vẫn giữ nguyên các thủ tục hành chính hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đảm bảo chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính trong hệ thống pháp luật.

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 (thẩm quyền ban hành chính sách là của Quốc hội).

4. Chính sách 4: Thực hiện đồng thời các thủ tục quy hoạch, thiết kế, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trong đó lồng ghép một số thủ tục: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng… vào thủ tục cấp phép xây dựng.

a) Xác định vấn đề

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Điều 58, Điều 83a, Chương V) thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện các thủ tục: thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng… trong khi các nội dung thẩm định có thể thực hiện xem xét lồng ghép trong một khâu đánh giá và cấp giấy phép xây dựng để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Đề xuất này không phải là nội dung mới mà trước đây cũng đã được quy định trong pháp luật về xây dựng, cụ thể là:

- Tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP) đã quy định: “Đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và của các tổ chức kinh tế không thuộc các doanh nghiệp nhà nước, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế. Các nội dung thẩm định của cơ quan chức năng nhà nước tại khoản 1 Điều 37 do cơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện khi cấp phép xây dựng công trình.”

- Điều 39 Luật Xây dựng năm 2003, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐCP (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP) về quản lý đầu tư xây dựng công trình đã quy định: Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt; đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư; không quy định phải thẩm định tại cơ quan nhà nước.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Đối với các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Cho phép các dự án nhà ở xã hội được thực hiện đồng thời các thủ tục quy hoạch, thiết kế, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trong đó lồng ghép một số thủ tục: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng… vào thủ tục cấp phép xây dựng.

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1:  Thực hiện đồng thời các thủ tục quy hoạch, thiết kế, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trong đó lồng ghép một số thủ tục: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng… vào thủ tục cấp phép xây dựng.

- Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Điều 58, Điều 83a, Chương V).

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

(d.1) Giải pháp 1: Thực hiện đồng thời các thủ tục quy hoạch, thiết kế, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trong đó lồng ghép một số thủ tục: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng… vào thủ tục cấp phép xây dựng.

- Tác động về kinh tế:

+ Đối với nhà nước: Thu hút được nhiều nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

+ Đối với doanh nghiệp: Việc thực hiện song song các thủ tục như nêu trên sẽ rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Thu hút được các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội: Việc thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật.

(d.2) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Điều 58, Điều 83a, Chương V).

- Tác động về kinh tế: Việc thực hiện tuần tự các bước trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ gây kéo dài thời gian thực hiện dự án, không đảm bảo thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng.

- Tác động về mặt xã hội: Thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội kéo dài sẽ không thu hút được doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà ở, gây thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội.

- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: vẫn giữ nguyên các thủ tục hành chính hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đảm bảo việc đơn giản các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 (thẩm quyền ban hành chính sách là của Quốc hội).

5. Chính sách 5: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã các tổ chức trong khu công nghiệp được thuê nhà ở xã hội của các chủ đầu tư để cho cá nhân là người lao động của mình để ở

a) Xác định vấn đề

Tại Khoản 7 Điều 78 Luật Nhà ở 2023 chỉ quy định doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp để cho cá nhân là người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức của mình thuê lại mà chưa cho phép các doanh nghiệp, tổ chức trên được thuê nhà ở xã hội cho người lao động của mình để ở.

Trong khi, nhiều người lao động trong khu công nghiệp không có khả năng mua nhà ở xã hội, không đủ tiền để thuê các căn hộ chung cư thương mại với giá cao…  nên người lao động phải thuê nhà trọ do người dân xây dựng tự phát là những dãy phòng cấp bốn diện tích mỗi phòng chỉ rộng khoảng 9-10m2, thiếu nước sạch, môi trường ô nhiễm, giá thuê trọ cao, không có hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật kèm theo dẫn đến không đảm bảo chất lượng sống của người lao động.

Trong khi đó nhiều Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp mong muốn được thuê nhà ở xã hội để chủ động về chỗ ở cho người lao động của mình thì không thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, cần thiết có chính sách cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã các tổ chức trong khu công nghiệp được thuê nhà ở xã hội của các chủ đầu tư để cho cá nhân là người lao động của mình để ở.

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã các tổ chức trong khu công nghiệp được thuê nhà ở xã hội của các chủ đầu tư để cho cá nhân là người lao động của mình để ở

- Giải pháp 2: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 (tổ chức không được thuê nhà ở xã hội)

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

(d.1) Giải pháp 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức trong khu công nghiệp được thuê nhà ở xã hội của các chủ đầu tư để cho cá nhân là người lao động của mình để ở

- Tác động về kinh tế:

+ Đối với nhà nước: Khi người lao động được chăm lo, đảm bảo về chỗ ở sẽ tạo thuận lợi cho việc tham gia sản xuất kinh doanh, thúc đấy phát triển kinh tế của đất nước.

+ Đối với doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức trong khu công nghiệp chăm lo chỗ ở cho cá nhân là người lao động của mình.

- Tác động về mặt xã hội: Đảm bảo an toàn trật tự xã hội, không phát triển các khu nhà trọ kém chất lượng.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự công bằng trong hệ thống chính sách pháp luật.

(d.2) Giải pháp 2: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 (tổ chức không được thuê nhà ở xã hội)

- Tác động về kinh tế: Khi không có chỗ ở đảm bảo, người lao động phải thuê nhà trọ do người dân xây dựng tự phát là những dãy phòng cấp bốn diện tích mỗi phòng chỉ rộng khoảng 9-10m2, thiếu nước sạch, môi trường ô nhiễm, giá thuê trọ cao, không có hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật kèm theo dẫn đến không đảm bảo chất lượng sống của người lao động. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tham gia sản xuất của người lao động, phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước.

- Tác động về mặt xã hội: Việc phát triển ồ ạt các khu nhà trọ kém chất lượng sẽ phát sinh nhiều tệ nạn gây mất trật tự xã hội.

- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đảm bảo sự công bằng của hệ thống pháp luật.

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 (thẩm quyền ban hành chính sách là của Quốc hội).

6. Chính sách 6: Về hỗ trợ, tạo quỹ đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phát triển nhà ở xã hội:

a) Xác định vấn đề

Tại Điều 5 Luật Đầu tư công 2024 đã quy định các đối tượng đầu tư công nhưng chưa quy định về việc bố trí vốn ngân sách đầu tư công để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nhà ở xã hội.

Tại Điều 4 Luật Nhà ở 2023 quy định: “Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính về đất đai, tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, cơ chế ưu đãi tài chính khác và hỗ trợ từ nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.”

## Tại Điều 83 Luật Nhà ở 2023 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.”

## Tuy nhiên, chưa có cơ chế, chính sách cho phép Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được sử dụng vốn Ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án nhà ở xã hội.

## Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư tự thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng với người sử dụng đất trên thực tế rất khó khăn, tốn nhiều thời gian thực hiện đồng thời làm tăng giá bán nhà ở xã hội.

Điều 94 Luật Đất đai quy định: “Trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, mà người thực hiện dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn sử dụng đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào chi phí đầu tư của dự án”.

Theo đó, quy định này làm tăng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tăng giá bán, giá thuê mua, giá thuê và không bình đẳng với trường hợp chủ đầu tư thực hiện dự án tại khu đất đã được nhà nước giải phóng mặt bằng.

Tại Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy đinh chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội “Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án;”. Đồng thời tại Khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP có quy định: “Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã nộp tiền sử dụng đất khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với loại đất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tại thời điểm Nhà nước ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”.

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP chưa có quy định về việc hoàn trả hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật về ở, điều này đến không bình đẳng giữa trường hợp Nhà nước giao đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hoặc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và làm tăng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tăng giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Có cơ chế cho phép Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được sử dụng vốn Ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển Nhà ở xã hội Quốc gia để chủ động giải phóng mặt bằng sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự án, thu hút các nhà đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, quy hoạch đô thị và nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

- Giải pháp 2: Tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành (Tại Điều 5 Luật Đầu tư công 2024 và Điều 4, Điều 83 Luật Nhà ở 2023)

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

(d.1) Giải pháp 1: Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, quy hoạch đô thị và nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

- Tác động về kinh tế:

+ Đối với nhà nước: Việc cho phép Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được sử dụng vốn Ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án nhà ở xã hội sẽ tạo ra nguồn vốn bền vững và dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội.

+ Đối với doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, rút ngắn thời gian thực hiện đấu tư xây dựng dự án.

- Tác động về mặt xã hội: Việc thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ làm tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật.

(d.2) Giải pháp 2: Tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành (Tại Điều 5 Luật Đầu tư công 2024 và Điều 4, Điều 83 Luật Nhà ở 2023)

- Tác động về kinh tế: Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư tự thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng với người sử dụng đất trên thực tế rất khó khăn, tốn nhiều thời gian thực hiện đồng thời làm tăng giá bán nhà ở xã hội.

- Tác động về mặt xã hội: Giá bán nhà ở xã hội tăng cao sẽ gây khó khăn cho việc tiếp cận với loại hình nhà ở nhà của người thu nhập thấp, làm ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Vẫn giữ nguyên các thủ tục hành chính hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

e) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 (thẩm quyền ban hành chính sách là của Quốc hội).

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Việc lấy ý kiến đối với chính sách được đề cập trong Báo cáo đánh giá tác động được thực hiện thông qua phương pháp lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp nhà nước.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý nhà ở địa phương và các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

2. Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận; công dân.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Bộ Xây dựng về các chính sách quy định trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Lưu VT, PC, QLN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Sinh |
| --- | --- |